🔍 Título del proyecto

Dashboard OSINT para Redes Sociales (SOCMINT)

🎯 Objetivo general

Desarrollar una herramienta interactiva que permita recolectar, analizar y visualizar información pública proveniente de redes sociales, con el fin de apoyar actividades de inteligencia social (SOCMINT) dentro del ámbito OSINT.

🧩 Objetivos específicos

- Implementar un panel de control (dashboard) con interfaz amigable para ingresar usuarios o palabras clave.

- Conectar módulos de obtención de información desde APIs públicas o datos simulados.

- Analizar publicaciones o descripciones para generar estadísticas básicas (frecuencia de palabras, sentimiento, actividad).

- Permitir la exportación de reportes en formato PDF.

- Simular la integración con un sistema SOCMint para envío de alertas.

🧱 Avances realizados

Semana 1 – Configuración e interfaz inicial

- Se definió la estructura del proyecto en carpetas: /modules, /data, /reports.

- Se instaló y configuró Streamlit como entorno base para la interfaz web.

- Se creó el archivo principal app.py con el flujo inicial:

  - Entrada de usuario o palabra clave.

  - Carga de datos simulados.

  - Presentación de resultados en tabla.

Semana 2 – Procesamiento de datos

- Se añadió el módulo text_analysis.py para analizar texto (conteo de palabras frecuentes y generación de gráfica).

- Se realizaron pruebas con datos de ejemplo almacenados en data/sample_data.json.

- Se incluyó una primera versión de visualización con gráficos de barras usando Matplotlib.

⚙️ Trabajo pendiente

- Integrar conexión con una API real (Intagram, X).}

- Instaloader

- Incorporar un módulo de exportación de reportes PDF (fpdf).

- Añadir un sistema básico de alerta SOCMint (enviar resumen de hallazgos).

- Mejorar la interfaz con filtros de búsqueda y secciones visuales.

🧭 Próximos pasos

- Completar la integración con la API elegida

- Generar el reporte PDF de resultados

- Realizar pruebas y documentar la versión final del sistema

📊 Porcentaje de avance

50 % completado
(se cuenta la estructura base, interfaz y análisis local funcional)